# Resumen de Avance — 2026-04-17

## Proyecto

ClinicManager Web API en C#

## Entorno de trabajo

Trabajo realizado desde la laptop.

## Avances realizados hoy

### 1. Entorno y repositorio

- Se descargaron las fuentes desde el repositorio en la laptop.

- Se abrió la solución del proyecto (.sln) en Visual Studio.

- Se validó compilación (Build) y ejecución del proyecto.

- Se confirmó el endpoint base de Swagger:

  - https://localhost:7283/swagger/index.html

### 2. Base de datos

- Se ejecutó el script de schema en SQL Server.

- Se verificó creación de tablas.

- Se dejó disponible:

  - Backup limpio de base de datos.

  - Scripts de schema.

  - Inserts iniciales (seed data).

- Estos artefactos se subieron al repositorio.

### 3. Análisis y corrección del problema en POST Users

## Problema identificado

Swagger mostraba un JSON excesivamente grande para POST de usuarios.

Causa encontrada:

- El endpoint estaba recibiendo la entidad completa User:

CreateUser(User user)

Eso exponía relaciones completas:

- UserRoles

- Doctor

- Appointments

- Patient

- MedicalRecords

- Propiedades de navegación (Nav)

## Corrección realizada

Se cambió para usar DTO:

CreateUser(CreateUserDto dto)

Se realizó mapeo DTO -> entidad.

Resultado:

- JSON limpio en Swagger.

- POST probado correctamente.

- Problema resuelto.

### 4. Refactor del Update Users (PUT)

Se cambió actualización para usar:

UpdateUser(int id, UpdateUserDto dto)

Mejoras:

- Ya no se actualiza con la entidad completa.

- Se actualizan solo campos controlados.

- Se usa búsqueda previa con FindAsync(id).

- Se actualiza EditDate.

- Probado correctamente.

Pendiente futuro:

- Manejar activación/desactivación con endpoint separado.

- Manejar cambio de contraseña con endpoint separado.

### 5. Diseño / Arquitectura (decisiones tomadas)

Se decidió:

Separar responsabilidades usando:

- UserDto (GET)

- CreateUserDto (POST)

- UpdateUserDto (PUT)

No mezclar:

- edición de usuario

- activación/desactivación

- cambio de contraseña

### 6. Comprensión técnica importante lograda hoy

Se aclaró y entendió:

- Qué es CreateUserNav (Navigation Property).

- Relación entre:

  - Modelo

  - DbContext

  - Controller

  - Include() como JOIN.

- Diferencia entre FK y Navigation Property.

- Causa del error previo relacionado con CreateUserNavUserId.

Este fue un avance conceptual importante.

## Próximos pasos

- Commit y push del avance de hoy.

Commit sugerido:

Refactor user endpoints using DTOs, fix oversized POST payload, and add database setup artifacts

- Próxima sesión:

- Implementar GET por DoctorId.

- Revisar endpoint activar/desactivar usuario.

- Revisar cambio de contraseña.

## Evaluación del día

Sesión productiva.

Se avanzó en:

- Infraestructura

- Base de datos

- Diseño de endpoints

- Corrección de error importante

- Mejora de arquitectura

- Organización del proyecto

Estado actual del proyecto: sólido y consistente.