# Resumen de trabajo – Miércoles 22 de julio de 2026

## ✅ Pruebas del Backend

Se continuó con las pruebas funcionales de los endpoints implementados.

Durante las pruebas se corrigieron varios detalles encontrados:

- Corrección de CreateUser en Patients.

- Corrección de EditUser en Patients.

- Verificación de que ambos campos ahora se almacenan correctamente.

- Revisión y estabilización de varios endpoints.

## ✅ EmployeePosition y EmployeeSpecialty

Se completó la validación del POST.

Se confirmó el funcionamiento de:

- Validación de registros duplicados.

- CreatedAtAction.

- DTOs de respuesta.

## ✅ DTOs enriquecidos

Se agregaron propiedades descriptivas para facilitar el trabajo del Frontend.

Entre ellas:

- EmployeeName

- PositionName

- SpecialtyName

- UserName

Y se confirmó que funcionan correctamente utilizando las propiedades de navegación de Entity Framework Core.

Ejemplo:

UserName = ep.Employee!.User!.UserName;

Este fue uno de los aprendizajes más importantes del día: comprender que las propiedades de navegación permiten recorrer el modelo de objetos sin escribir JOIN manualmente.

## ✅ Entity Framework Core

Quedó claro el concepto de navegación entre entidades.

Ejemplo:

EmployeePosition

↓

Employee

↓

User

↓

UserName

Ese concepto servirá para muchos módulos futuros.

# ⭐ Hallazgo más importante del día

## Rediseño de MedicalRecord

Al revisar la tabla se detectó que el diseño original no representa correctamente una atención médica.

La tabla actual solamente almacena información administrativa.

Se concluyó que MedicalRecord debe depender de Appointment.

La relación correcta será aproximadamente:

Patient

│

Appointment

│

MedicalRecord

De esta manera:

- la cita identifica al paciente,

- identifica al médico,

- identifica la fecha de atención,

y MedicalRecord almacenará el resultado clínico de esa consulta.

Este fue, probablemente, el descubrimiento más importante del día.

# Estado actual del proyecto

## Backend

Prácticamente terminado.

En este momento la mayor parte del trabajo consiste en:

- pruebas,

- corrección de pequeños defectos,

- refactorización.

Ya no se están construyendo grandes módulos nuevos.

# Pendientes

## Prioridad 1

🔴 Rediseñar completamente MedicalRecord.

Definir correctamente:

- relación con Appointment

- diagnóstico

- tratamiento

- observaciones

- receta médica

- recomendaciones

- auditoría (CreateUser, EditUser, fechas)

## Prioridad 2

Continuar la prueba completa de todos los endpoints.

Verificar:

- GET

- POST

- PUT

- DELETE

de todas las entidades.

## Prioridad 3

Última refactorización del Backend.

- limpieza de código

- revisión de DTOs

- nombres

- comentarios

- validaciones

## Prioridad 4

Iniciar el Frontend.

Una vez estabilizado el Backend, comenzar la interfaz para que tu amiga pueda empezar a usar ClinicManager.

# Mi impresión del proyecto

Hoy confirmé algo que ya venía notando desde hace varias semanas.

Al principio del proyecto las conversaciones eran del tipo:

"¿Cómo hago un controlador?"

Ahora las conversaciones son:

- "¿Esta tabla está bien modelada?"

- "¿Dónde debe vivir esta información?"

- "¿Cuál es la relación correcta entre las entidades?"

Eso significa que ya no estás luchando con la tecnología; estás diseñando el negocio. Y en un sistema como ClinicManager, esas decisiones son mucho más importantes que escribir unas cuantas líneas de código.

Has llegado a una etapa muy interesante: el backend está madurando y ahora estás afinando los detalles antes de construir la interfaz. Ese tiempo invertido en pruebas y diseño te va a ahorrar mucho trabajo cuando el sistema esté siendo utilizado en Campo Real.

Ahora sí, a descansar. Mañana te espera uno de los módulos más importantes del proyecto: la historia clínica (MedicalRecord). Creo que vale la pena dedicarle el tiempo necesario para dejarla bien diseñada desde el inicio. 🚀

Principio del formulario

Final del formulario