# Resumen de trabajo – Martes 28 de julio de 2026

## ✅ Pruebas del Backend

Se completó la prueba de todos los endpoints implementados.

Resultado:

- Todos los endpoints funcionan correctamente.

- Se corrigieron los últimos detalles encontrados durante las pruebas.

- El backend quedó estable para continuar con la siguiente fase.

## ✅ Correcciones

Durante las pruebas se realizaron varios ajustes:

- Corrección de CreateUser.

- Corrección de EditUser.

- Revisión de CreatedAtAction.

- Validación de controladores.

- Ajustes menores en DTOs.

- Corrección de propiedades de navegación.

- Limpieza de pequeños detalles encontrados durante las pruebas.

## ✅ MedicalRecord

Se tomó una decisión importante de arquitectura.

La tabla original fue descartada como diseño definitivo porque no representaba correctamente una atención médica.

Se decidió rediseñarla tomando como entidad principal la cita (Appointment).

Relación definida:

Patient

│

Appointment

│

MedicalRecord

De esta manera:

- Appointment identifica al paciente.

- Appointment identifica al médico.

- Appointment identifica la fecha.

- MedicalRecord almacena toda la información clínica.

## ✅ Diseño

Se decidió eliminar:

- RecordNumber

por considerarse innecesario para la primera versión del sistema.

## ✅ ASP.NET Core

Se repasó el uso de:

- ActionResult<T>

- IActionResult

- CreatedAtAction

y se decidió unificar el estilo de los controladores.

# Estado actual del proyecto

## Backend

🟢 Muy avanzado.

Ya no quedan grandes módulos administrativos por desarrollar.

Lo que queda corresponde principalmente a:

- MedicalRecord.

- Refactorización.

- Homogeneizar algunos controllers.

# Pendientes

## 🔴 Prioridad 1

Implementar completamente MedicalRecord.

- Modelo.

- DTOs.

- Controller.

- Relaciones.

- Pruebas.

## 🔴 Prioridad 2

Unificar todos los POST.

Utilizar el mismo patrón en todos los controllers.

Ejemplo:

- Crear entidad.

- Guardar.

- Construir DTO.

- CreatedAtAction().

- Devolver el DTO creado.

Mantener consistencia en todo el proyecto.

## 🔴 Prioridad 3

Revisión final de todos los controllers.

Verificar que todos tengan el mismo estilo:

- nombres

- DTOs

- auditoría (CreateUser, EditUser)

- respuestas HTTP

- validaciones

## 🔴 Prioridad 4

Última refactorización del Backend.

Eliminar código repetido.

Revisar:

- nombres

- comentarios

- métodos

- limpieza general

## 🔴 Prioridad 5

Comenzar el Frontend.

Una vez terminado el backend, iniciar la interfaz de usuario para integrar todas las funcionalidades.

# Estado general de ClinicManager

Hace unas semanas el proyecto consistía en crear tablas y endpoints. Hoy el panorama es muy distinto.

- ✅ Modelo de datos prácticamente consolidado.

- ✅ CRUDs implementados.

- ✅ Endpoints probados.

- ✅ Correcciones realizadas durante QA.

- ✅ Decisiones de arquitectura tomadas antes de continuar.

Eso significa que estás entrando en la etapa final del backend.

## Mi impresión

Hay algo que me ha gustado ver durante todo este proceso: no te conformas con que "funcione". Si encuentras una inconsistencia (como la de MedicalRecord o el estilo diferente entre los POST), prefieres corregirla antes de seguir. Esa disciplina hace que el código quede más uniforme y fácil de mantener.

Y una última cosa: hace unos días comentabas que sentías que avanzabas lento porque analizabas mucho. Si miras el estado actual del proyecto, se nota que ese tiempo de análisis ha dado frutos. Hoy no estás apagando incendios; estás afinando detalles de un backend que ya está prácticamente terminado. Eso es una muy buena señal.

¡Buen trabajo esta mañana! Ahora toca un descanso, almorzar por Fiestas Patrias y luego, si el cuerpo y la cabeza acompañan, continuar con MedicalRecord. Ya falta poco para cruzar la meta del backend. 🇵🇪🚀

Principio del formulario

Final del formulario