Resumen de Avance — 2026-05-16

Proyecto

ClinicManager Web API en C#

Entorno de trabajo

Trabajo realizado desde la laptop.

Avances realizados hoy

1. Base de datos y modelo

Cambios estructurales realizados

Se rediseñó el manejo de especialidades médicas.

Cambios aplicados

Tabla Specialties

- Creada nueva tabla:

  - SpecialtyId

  - Name

Relación Many-to-Many

Se decidió correctamente que:

Un doctor puede tener múltiples especialidades.

Por ello:

- Se eliminó el campo Specialty tipo varchar desde Doctors.

- Se eliminó la idea de usar un único SpecialtyId en Doctors.

- Se implementó tabla intermedia:

  - DoctorSpecialties

Tabla DoctorSpecialties

Campos:

- DoctorId

- SpecialtyId

- CreateDate

- CreateUser

Relación compuesta:

- Doctor ↔ Specialty

2. Decisiones de arquitectura y diseño

Naming y consistencia

Se realizó refactor de nombres para mantener consistencia.

Cambio aplicado

Se decidió usar:

Name

como estándar en tablas lookup/catalog.

Ejemplos:

- Roles.Name

- Specialties.Name

- RecordTypes.Name

Se descartó usar:

- RoleName

- SpecialtyName

- RecordTypeName

Motivo

El contexto ya lo proporciona la tabla.

3. Auditoría

Decisiones tomadas

Se decidió:

✔ Mantener auditoría en tablas transaccionales.

✔ No usar auditoría en tablas lookup/catalog:

- Roles

- RecordTypes

- DocumentTypes

- Specialties

- AppointmentStatus

4. Implementación en C#

Models implementados

Se crearon:

- Specialty

- DoctorSpecialty

DTOs implementados

Specialties

- CreateSpecialtyDTO

- UpdateSpecialtyDTO

- SpecialtyDTO

DoctorSpecialties

- CreateDoctorSpecialtyDTO

- UpdateDoctorSpecialtiesDTO

- UpdateDoctorSpecialtyDTO

- DoctorSpecialtyDTO

5. Controllers implementados

SpecialtiesController

Endpoints implementados:

- GET

- GET by id

- POST

- PUT

- DELETE

Mejoras aplicadas

- Uso correcto de DTOs.

- Uso de CreatedAtAction.

- Uso de ControllerBase.

- Corrección de rutas REST.

DoctorsController

Se implementó:

PUT /api/doctors/{id}/specialties

Objetivo

Actualizar especialidades del doctor usando sincronización completa.

Lógica implementada

- Obtención de especialidades actuales.

- Identificación de registros a eliminar.

- Identificación de registros a agregar.

- DELETE automático de relaciones eliminadas.

- INSERT automático de nuevas relaciones.

- Actualización de auditoría del doctor.

Resultado conceptual importante

Se comprendió correctamente el manejo de relaciones many-to-many en EF Core.

6. Mejoras REST realizadas

DELETE compuesto

Se mejoró endpoint DELETE usando parámetros en ruta:

Antes:

DELETE /api/doctorspecialty?doctorId=1&specialtyId=3

Ahora:

DELETE /api/doctorspecialty/1/3

7. Comprensión técnica importante lograda hoy

Se entendió correctamente:

- Uso de CreatedAtAction.

- Diferencia entre:

  - 200 OK

  - 201 Created

- Header Location.

- Relación entre:

  - endpoint POST

  - GET by id

- Diseño REST semántico.

- Diferencia entre:

  - recursos de negocio

  - tablas internas de relación.

8. Estado actual

Estado del backend

Actualmente el proyecto ya cuenta con:

- CRUDs estructurados.

- DTOs separados.

- Relaciones many-to-many.

- Auditoría.

- Diseño REST consistente.

- Controllers organizados.

- Naming consistente.

- Base lista para continuar.

El proyecto ya empieza a tomar forma de backend empresarial real.

Pendiente próximo paso

Próxima sesión

Validaciones y pruebas

- Probar todos los endpoints.

- Validar relaciones many-to-many.

- Validar DELETE.

- Validar duplicados.

- Validar errores FK.

Próximo gran paso

- Inicio del Frontend.

Commit realizado

Implemented Specialties and DoctorSpecialties modules with CRUD endpoints and many-to-many relationship management

Evaluación del día

Sesión muy productiva.

Se avanzó en:

- modelado relacional

- arquitectura

- diseño REST

- EF Core

- relaciones many-to-many

- consistencia del proyecto

- organización del backend

Observación importante

Durante esta sesión se pasó de:

- implementar CRUD básico

a:

- diseñar relaciones y lógica de negocio.

Eso representa un avance técnico importante en el proyecto.